SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)

Hệ thống Website & Quản lý Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ Global

Phiên bản 1.0 - Dùng để gửi đơn vị thiết kế website/phần mềm báo giá và triển khai

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Đơn vị sử dụng | Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ Global |
| Mục tiêu | Xây dựng website giới thiệu, tuyển sinh và hệ thống quản trị trung tâm: học viên, lớp học, khóa học, học phí, điểm danh, học liệu, học online và báo cáo. |
| Phạm vi tài liệu | Mô tả nghiệp vụ, phân hệ, vai trò, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, báo cáo và kế hoạch triển khai. |
| Đối tượng đọc | Ban giám đốc, quản lý trung tâm, đơn vị thiết kế website, đội phát triển phần mềm, tester, vận hành hệ thống. |

# 1. Tổng quan dự án

Mục tiêu chính là xây dựng một hệ thống vừa là website truyền thông/tuyển sinh, vừa là nền tảng quản trị nội bộ cho trung tâm ngoại ngữ.

Hệ thống phải hỗ trợ phân quyền rõ ràng cho Admin, tư vấn viên, giáo viên, kế toán, marketing, phụ huynh và học viên.

Hệ thống cần giảm thao tác thủ công: giáo viên xem lịch là biết lớp, giờ, phòng và bài cần dạy; phụ huynh xem được học phí, lịch học, điểm danh; ban giám đốc xem được báo cáo tổng hợp.

# 2. Phạm vi hệ thống

Website công khai: giới thiệu trung tâm, khóa học, giáo viên, học phí, tin tức Tiếng Anh và Du học, form đăng ký tư vấn/học thử.

Quản trị nội bộ: CRM tuyển sinh, quản lý học viên, quản lý khóa học, lớp học, thời khóa biểu, học phí, điểm danh, học liệu, học online, nhân sự/công việc, phụ huynh/học viên, báo cáo.

Không bao gồm trong giai đoạn đầu: app mobile native riêng, kế toán thuế chuyên sâu, tích hợp ngân hàng tự động nếu chưa có thỏa thuận riêng.

# 3. Nguyên tắc thiết kế

Dễ dùng cho nhân viên không chuyên công nghệ; giao diện tiếng Việt, rõ trạng thái, thao tác nhanh.

Dữ liệu học viên, học phí, điểm danh và tiến độ khóa học phải được lưu tập trung, có lịch sử cập nhật.

Phân quyền chặt chẽ: người dùng chỉ xem/sửa dữ liệu đúng vai trò được cấp.

Thiết kế theo hướng mở rộng: sau này có thể thêm nhiều cơ sở, nhiều chương trình học và học online nâng cao.

# 4. Vai trò người dùng và phân quyền tổng quan

| Vai trò | Quyền chính |
| --- | --- |
| Super Admin | Toàn quyền hệ thống, cấu hình phân quyền, xem/sửa/xóa dữ liệu quan trọng. |
| Admin/Quản lý trung tâm | Quản lý học viên, lớp, lịch học, học phí, nhân sự, học liệu, báo cáo. |
| Tư vấn viên | Quản lý khách tiềm năng, lịch sử tư vấn, đặt lịch test, chuyển đổi thành học viên. |
| Giáo viên | Xem lịch dạy, xem danh sách lớp, điểm danh, ghi nhận xét, xem/tải học liệu được phân quyền. |
| Kế toán/Thu ngân | Quản lý phiếu thu, công nợ, báo cáo học phí, lịch sử thanh toán. |
| Marketing | Đăng bài viết, quản lý banner, landing page, form đăng ký và nguồn khách. |
| Phụ huynh | Xem lịch học, điểm danh, học phí, nhận xét và thông báo của con. |
| Học viên | Xem lịch học, tài liệu, bài tập, lớp online và kết quả học tập. |

# 5. Danh sách phân hệ hệ thống

| Mã | Phân hệ | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| M01 | Website giới thiệu & tuyển sinh | Công khai thông tin trung tâm, khóa học, tin tức, form đăng ký. |
| M02 | CRM tuyển sinh | Quản lý khách hàng tiềm năng, lịch sử tư vấn, chuyển đổi học viên. |
| M03 | Quản lý học viên | Hồ sơ học viên, phụ huynh, trình độ, lịch sử học tập. |
| M04 | Quản lý khóa học & lộ trình | Khóa học, số buổi, chương trình, tiến độ hoàn thành. |
| M05 | Quản lý lớp học | Tạo lớp, sĩ số, giáo viên, phòng, trạng thái lớp. |
| M06 | Thời khóa biểu | Xếp lịch, đổi lịch, giáo viên xem bài giảng theo lịch. |
| M07 | Học phí - công nợ | Gói phí, phiếu thu, công nợ, nhắc phí, báo cáo doanh thu. |
| M08 | Điểm danh học sinh | Điểm danh từng buổi, học bù, vắng phép, cảnh báo nghỉ nhiều. |
| M09 | Giáo án - học liệu | Kho tài liệu, giáo trình, bài giảng, worksheet, audio, video. |
| M10 | Học online/LMS | Lớp online, video, bài tập, kiểm tra online, nộp bài. |
| M11 | Nhân sự & phân công công việc | Tài khoản nhân viên, giao việc, deadline, trạng thái. |
| M12 | Cổng phụ huynh/học viên | Phụ huynh và học viên xem thông tin học tập, học phí, thông báo. |
| M13 | Tin tức/CMS | Quản trị tin tức Tiếng Anh và Du học. |
| M14 | Báo cáo/Dashboard | Báo cáo tuyển sinh, học phí, chuyên cần, khóa học, KPI. |
| M15 | Cấu hình & bảo mật | Phân quyền, nhật ký hệ thống, sao lưu, bảo mật dữ liệu. |

# 6. Yêu cầu chức năng chi tiết

Bảng dưới đây là danh sách yêu cầu chức năng ở mức chi tiết để đơn vị phát triển phần mềm báo giá, thiết kế database, lập trình và kiểm thử.

| Mã YC | Phân hệ | Chức năng | Mô tả yêu cầu | Vai trò | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01-001 | Website giới thiệu & tuyển sinh | Trang chủ | Có banner, thông điệp, khóa học nổi bật, form đăng ký nhanh, số điện thoại/Zalo/liên hệ. | Khách, Marketing, Admin | Must |
| M01-002 | Website giới thiệu & tuyển sinh | Giới thiệu trung tâm | Hiển thị lịch sử, tầm nhìn, cơ sở vật chất, đội ngũ, hình ảnh hoạt động. | Khách, Admin | Must |
| M01-003 | Website giới thiệu & tuyển sinh | Danh sách khóa học | Hiển thị OPW, OD, IELTS, TOEIC, SAT, giao tiếp, du học; có mô tả, độ tuổi, đầu ra. | Khách, Admin | Must |
| M01-004 | Website giới thiệu & tuyển sinh | Trang chi tiết khóa học | Có mục tiêu, giáo trình, thời lượng, học phí tham khảo, lịch khai giảng, nút đăng ký. | Khách, Admin | Must |
| M01-005 | Website giới thiệu & tuyển sinh | Form đăng ký tư vấn | Khách nhập họ tên, SĐT, độ tuổi, nhu cầu; dữ liệu tự chuyển vào CRM. | Khách, Tư vấn | Must |
| M01-006 | Website giới thiệu & tuyển sinh | Form đăng ký học thử/test đầu vào | Cho phép chọn chương trình, ngày mong muốn, ghi chú; tạo lead trong CRM. | Khách, Tư vấn | Must |
| M01-007 | Website giới thiệu & tuyển sinh | Liên hệ | Hiển thị địa chỉ, bản đồ, hotline, Zalo, Facebook, email. | Khách | Must |
| M01-008 | Website giới thiệu & tuyển sinh | SEO cơ bản | URL thân thiện, tiêu đề, mô tả, ảnh đại diện bài viết để chia sẻ mạng xã hội. | Marketing | Should |
| M01-009 | Website giới thiệu & tuyển sinh | Tối ưu mobile | Website hiển thị tốt trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính. | Khách | Must |
| M01-010 | Website giới thiệu & tuyển sinh | Landing page tuyển sinh | Admin/Marketing tạo trang tuyển sinh riêng cho từng chiến dịch. | Marketing | Should |
| M02-001 | CRM tuyển sinh | Tạo khách tiềm năng | Nhập tay hoặc tự nhận từ form website/Facebook/Zalo nếu tích hợp. | Tư vấn, Admin | Must |
| M02-002 | CRM tuyển sinh | Thông tin lead | Lưu họ tên, SĐT, email, tuổi, trường, nhu cầu, nguồn, người phụ trách. | Tư vấn, Admin | Must |
| M02-003 | CRM tuyển sinh | Trạng thái tư vấn | Có các trạng thái: mới, đã liên hệ, đặt lịch test, đã test, hẹn đóng phí, đăng ký, không nhu cầu. | Tư vấn, Admin | Must |
| M02-004 | CRM tuyển sinh | Lịch sử chăm sóc | Lưu cuộc gọi, tin nhắn, ghi chú, nội dung tư vấn, lần liên hệ tiếp theo. | Tư vấn, Admin | Must |
| M02-005 | CRM tuyển sinh | Phân công lead | Admin phân lead cho tư vấn viên; có lịch sử đổi người phụ trách. | Admin | Must |
| M02-006 | CRM tuyển sinh | Nhắc việc tư vấn | Hệ thống nhắc tư vấn viên gọi lại hoặc chăm sóc theo ngày hẹn. | Tư vấn | Should |
| M02-007 | CRM tuyển sinh | Đặt lịch test | Tạo lịch test đầu vào cho lead và gán giáo viên/người phụ trách. | Tư vấn, Admin | Must |
| M02-008 | CRM tuyển sinh | Chuyển thành học viên | Khi đăng ký, lead chuyển thành học viên, giữ lại lịch sử tư vấn. | Tư vấn, Admin | Must |
| M02-009 | CRM tuyển sinh | Lọc và tìm kiếm | Tìm theo tên, SĐT, nguồn, trạng thái, tư vấn viên, thời gian tạo. | Tư vấn, Admin | Must |
| M02-010 | CRM tuyển sinh | Báo cáo nguồn khách | Thống kê số lead, tỷ lệ chuyển đổi theo nguồn và tư vấn viên. | Admin, BGĐ | Should |
| M03-001 | Quản lý học viên | Hồ sơ học viên | Lưu mã học viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, trường, lớp ở trường, ảnh nếu có. | Admin, Tư vấn | Must |
| M03-002 | Quản lý học viên | Thông tin phụ huynh | Lưu họ tên bố/mẹ, SĐT, email, địa chỉ, người nhận thông báo. | Admin, Tư vấn | Must |
| M03-003 | Quản lý học viên | Trình độ đầu vào | Lưu kết quả test, nhận xét, khóa/lớp đề xuất. | Admin, Giáo viên | Must |
| M03-004 | Quản lý học viên | Lịch sử học tập | Xem các lớp đã học, khóa đã học, ngày bắt đầu/kết thúc, trạng thái. | Admin, Giáo viên | Must |
| M03-005 | Quản lý học viên | Ghi chú học viên | Lưu ghi chú nội bộ: tính cách, nhu cầu, lưu ý chăm sóc. | Admin, Tư vấn, Giáo viên | Should |
| M03-006 | Quản lý học viên | Tệp đính kèm | Lưu phiếu test, hợp đồng, ảnh, tài liệu liên quan học viên. | Admin | Should |
| M03-007 | Quản lý học viên | Tìm kiếm học viên | Tìm theo tên, SĐT phụ huynh, mã học viên, lớp, trạng thái. | Admin, Tư vấn | Must |
| M03-008 | Quản lý học viên | Trạng thái học viên | Đang học, bảo lưu, nghỉ, chờ xếp lớp, hoàn thành khóa. | Admin | Must |
| M03-009 | Quản lý học viên | Xuất danh sách | Xuất Excel danh sách học viên theo lớp/khóa/trạng thái. | Admin | Should |
| M03-010 | Quản lý học viên | Bảo mật hồ sơ | Giáo viên chỉ xem học viên trong lớp mình phụ trách, không xem thông tin nhạy cảm nếu không được cấp quyền. | Admin, Giáo viên | Must |
| M04-001 | Quản lý khóa học & lộ trình | Tạo khóa học | Tạo mã khóa, tên khóa, độ tuổi, cấp độ, số buổi, thời lượng mỗi buổi. | Admin | Must |
| M04-002 | Quản lý khóa học & lộ trình | Thiết lập lộ trình | Ví dụ OPW1-OPW5, OD1-OD6, IELTS Foundation-Intermediate-Advanced. | Admin | Must |
| M04-003 | Quản lý khóa học & lộ trình | Gắn giáo trình | Mỗi khóa có giáo trình, lesson plan, tài liệu tham khảo. | Admin, Giáo viên | Must |
| M04-004 | Quản lý khóa học & lộ trình | Số buổi khóa học | Quản lý tổng số buổi, buổi đã học, buổi còn lại theo lớp/học viên. | Admin, Giáo viên | Must |
| M04-005 | Quản lý khóa học & lộ trình | Bài học theo buổi | Thiết lập buổi 1 học Unit nào, trang nào, mục tiêu gì. | Admin, Giáo viên | Must |
| M04-006 | Quản lý khóa học & lộ trình | Cảnh báo sắp hết khóa | Thông báo khi lớp/học viên còn ít buổi để tư vấn tái đăng ký. | Admin, Tư vấn | Must |
| M04-007 | Quản lý khóa học & lộ trình | Kết quả cuối khóa | Lưu điểm, nhận xét, khuyến nghị lớp tiếp theo. | Giáo viên, Admin | Should |
| M04-008 | Quản lý khóa học & lộ trình | Học bù/bảo lưu | Quản lý số buổi bảo lưu, học bù và ảnh hưởng đến tiến độ. | Admin | Should |
| M04-009 | Quản lý khóa học & lộ trình | Báo cáo tiến độ | Thống kê lớp nào đang học đến buổi nào, khóa nào sắp kết thúc. | Admin, BGĐ | Must |
| M04-010 | Quản lý khóa học & lộ trình | Sao chép khóa | Cho phép nhân bản cấu trúc khóa cũ để tạo khóa mới nhanh. | Admin | Could |
| M05-001 | Quản lý lớp học | Tạo lớp | Tạo mã lớp, tên lớp, khóa học, cấp độ, ngày khai giảng, trạng thái. | Admin | Must |
| M05-002 | Quản lý lớp học | Danh sách học viên | Thêm/xóa/chuyển học viên vào lớp; lưu ngày vào lớp. | Admin | Must |
| M05-003 | Quản lý lớp học | Phân công giáo viên | Gán giáo viên chính, giáo viên nước ngoài, trợ giảng nếu có. | Admin | Must |
| M05-004 | Quản lý lớp học | Phòng học/cơ sở | Gán phòng học, cơ sở, sức chứa. | Admin | Should |
| M05-005 | Quản lý lớp học | Sĩ số | Hiển thị sĩ số hiện tại, tối đa, cảnh báo vượt sĩ số. | Admin | Must |
| M05-006 | Quản lý lớp học | Trạng thái lớp | Chờ mở, đang học, tạm dừng, hoàn thành, đã đóng. | Admin | Must |
| M05-007 | Quản lý lớp học | Nhận xét lớp | Giáo viên/admin ghi chú tình hình chung của lớp. | Giáo viên, Admin | Should |
| M05-008 | Quản lý lớp học | Chuyển lớp | Chuyển học viên giữa lớp, lưu lịch sử chuyển. | Admin | Should |
| M05-009 | Quản lý lớp học | In/xuất danh sách lớp | Xuất danh sách lớp kèm SĐT phụ huynh, tình trạng học phí, điểm danh. | Admin | Should |
| M05-010 | Quản lý lớp học | Quản lý học bù theo lớp | Theo dõi học viên học bù ở lớp khác và ghi nhận vào lịch sử. | Admin, Giáo viên | Should |
| M06-001 | Thời khóa biểu | Xếp lịch lớp | Tạo lịch theo ngày/tuần/tháng, giờ bắt đầu/kết thúc, phòng, giáo viên. | Admin | Must |
| M06-002 | Thời khóa biểu | Lịch giáo viên | Giáo viên đăng nhập xem lịch dạy của mình. | Giáo viên | Must |
| M06-003 | Thời khóa biểu | Lịch học viên/phụ huynh | Học viên/phụ huynh xem lịch học của con. | Phụ huynh, Học viên | Must |
| M06-004 | Thời khóa biểu | Gắn bài giảng vào lịch | Mỗi buổi học hiển thị tên bài, unit, trang, tài liệu cần dạy. | Admin, Giáo viên | Must |
| M06-005 | Thời khóa biểu | Đổi lịch | Admin đổi giáo viên, phòng, giờ, ngày; lưu lịch sử thay đổi. | Admin | Must |
| M06-006 | Thời khóa biểu | Thông báo đổi lịch | Gửi thông báo cho giáo viên/phụ huynh/học viên khi đổi lịch. | Admin, Phụ huynh | Should |
| M06-007 | Thời khóa biểu | Kiểm tra trùng lịch | Cảnh báo khi giáo viên/phòng/lớp bị trùng giờ. | Admin | Must |
| M06-008 | Thời khóa biểu | Lịch học bù | Tạo lịch học bù cho học viên/lớp. | Admin | Should |
| M06-009 | Thời khóa biểu | Lịch dạng tuần/tháng | Có giao diện lịch tuần, tháng và danh sách. | Admin, Giáo viên | Should |
| M06-010 | Thời khóa biểu | Xuất lịch | Xuất Excel/PDF lịch lớp hoặc lịch giáo viên. | Admin | Could |
| M07-001 | Học phí - công nợ | Thiết lập gói học phí | Tạo gói theo khóa, theo tháng, theo số buổi, ưu đãi/học bổng. | Admin, Kế toán | Must |
| M07-002 | Học phí - công nợ | Ghi nhận thanh toán | Nhập số tiền, ngày thu, hình thức thanh toán, người thu, ghi chú. | Kế toán, Admin | Must |
| M07-003 | Học phí - công nợ | Phiếu thu | Tạo mã phiếu thu, in/xuất phiếu thu, lưu lịch sử. | Kế toán | Must |
| M07-004 | Học phí - công nợ | Công nợ | Theo dõi học phí phải thu, đã thu, còn thiếu, quá hạn. | Kế toán, Admin | Must |
| M07-005 | Học phí - công nợ | Cảnh báo nhắc phí | Cảnh báo học viên sắp hết phí hoặc còn công nợ. | Kế toán, Tư vấn | Must |
| M07-006 | Học phí - công nợ | Ưu đãi/học bổng | Lưu phần trăm giảm, lý do giảm, người duyệt. | Admin, Kế toán | Must |
| M07-007 | Học phí - công nợ | Lịch sử tài chính học viên | Xem toàn bộ lần đóng phí, gói học, công nợ của học viên. | Kế toán, Admin | Must |
| M07-008 | Học phí - công nợ | Hoàn/bảo lưu phí | Ghi nhận bảo lưu, hoàn phí hoặc chuyển phí sang khóa khác. | Admin, Kế toán | Should |
| M07-009 | Học phí - công nợ | Báo cáo doanh thu | Theo ngày/tháng/khóa/lớp/tư vấn viên/nguồn khách. | BGĐ, Admin | Must |
| M07-010 | Học phí - công nợ | Phân quyền tài chính | Giáo viên không xem thông tin học phí; phụ huynh chỉ xem học phí của con. | Admin | Must |
| M08-001 | Điểm danh học sinh | Điểm danh buổi học | Giáo viên điểm danh theo lớp và ngày học. | Giáo viên | Must |
| M08-002 | Điểm danh học sinh | Trạng thái điểm danh | Có mặt, vắng có phép, vắng không phép, đi muộn, về sớm, học bù. | Giáo viên | Must |
| M08-003 | Điểm danh học sinh | Ghi chú điểm danh | Nhập lý do vắng, số phút muộn, ghi chú hành vi/học tập nếu cần. | Giáo viên | Should |
| M08-004 | Điểm danh học sinh | Lịch sử chuyên cần | Xem lịch sử điểm danh theo học viên/lớp/khóa. | Admin, Giáo viên, Phụ huynh | Must |
| M08-005 | Điểm danh học sinh | Cảnh báo nghỉ nhiều | Cảnh báo học viên nghỉ quá số buổi quy định. | Admin, Tư vấn | Must |
| M08-006 | Điểm danh học sinh | Liên kết học phí theo buổi | Nếu học phí tính theo buổi, điểm danh phải ảnh hưởng đến số buổi còn lại theo quy định. | Admin, Kế toán | Should |
| M08-007 | Điểm danh học sinh | Điểm danh học bù | Ghi nhận học bù ở lớp khác và cập nhật vào lịch sử học viên. | Giáo viên, Admin | Should |
| M08-008 | Điểm danh học sinh | Chốt điểm danh | Sau khi chốt, chỉ Admin mới sửa hoặc mở khóa. | Giáo viên, Admin | Should |
| M08-009 | Điểm danh học sinh | Báo cáo chuyên cần | Tỷ lệ chuyên cần theo lớp, giáo viên, học viên, tháng. | Admin, BGĐ | Must |
| M08-010 | Điểm danh học sinh | Phụ huynh xem điểm danh | Phụ huynh xem được tình trạng điểm danh của con sau mỗi buổi. | Phụ huynh | Should |
| M09-001 | Giáo án - học liệu | Kho tài liệu | Lưu file PDF, Word, PowerPoint, ảnh, audio, video, link tài liệu. | Admin, Giáo viên | Must |
| M09-002 | Giáo án - học liệu | Danh mục học liệu | Phân loại theo khóa, cấp độ, lớp tuổi, unit, kỹ năng, giáo viên. | Admin | Must |
| M09-003 | Giáo án - học liệu | Tải lên/tải xuống | Cho phép tải file lên và tải về theo quyền. | Admin, Giáo viên | Must |
| M09-004 | Giáo án - học liệu | Phân quyền học liệu | Giáo viên chỉ xem tài liệu khóa/lớp được cấp quyền. | Admin | Must |
| M09-005 | Giáo án - học liệu | Gắn học liệu vào buổi học | Buổi học trên thời khóa biểu hiển thị tài liệu cần dạy. | Admin, Giáo viên | Must |
| M09-006 | Giáo án - học liệu | Phiên bản tài liệu | Lưu phiên bản cập nhật, người cập nhật, ngày cập nhật. | Admin | Should |
| M09-007 | Giáo án - học liệu | Tìm kiếm tài liệu | Tìm theo tên, khóa học, unit, loại file, từ khóa. | Giáo viên, Admin | Must |
| M09-008 | Giáo án - học liệu | Tài liệu cho học viên | Đánh dấu tài liệu nào học viên/phụ huynh được xem. | Admin, Giáo viên | Should |
| M09-009 | Giáo án - học liệu | Dung lượng lưu trữ | Có giới hạn dung lượng, cảnh báo file quá lớn. | Admin | Should |
| M09-010 | Giáo án - học liệu | Bảo vệ tài liệu | Không cho người không có quyền truy cập đường link tải file. | Admin | Must |
| M10-001 | Học online/LMS | Lớp online | Tạo buổi học online gắn với lớp/lịch học. | Admin, Giáo viên | Should |
| M10-002 | Học online/LMS | Tích hợp Zoom/Meet | Lưu link Zoom/Google Meet hoặc tích hợp tạo phòng học nếu có API. | Admin, Giáo viên | Should |
| M10-003 | Học online/LMS | Video bài giảng | Upload/link video bài giảng theo khóa, unit, buổi học. | Admin, Giáo viên | Could |
| M10-004 | Học online/LMS | Giao bài tập | Giáo viên giao bài cho lớp/học viên, đặt deadline. | Giáo viên | Should |
| M10-005 | Học online/LMS | Nộp bài | Học viên nộp file/ảnh/text bài làm. | Học viên | Should |
| M10-006 | Học online/LMS | Chấm điểm/nhận xét | Giáo viên chấm điểm và trả nhận xét. | Giáo viên | Should |
| M10-007 | Học online/LMS | Bài kiểm tra online | Tạo quiz trắc nghiệm, bài viết, bài nghe cơ bản. | Giáo viên, Admin | Could |
| M10-008 | Học online/LMS | Theo dõi tiến độ online | Hệ thống lưu trạng thái đã xem video, đã nộp bài, đã hoàn thành. | Admin, Giáo viên | Could |
| M10-009 | Học online/LMS | Thông báo deadline | Nhắc học viên/phụ huynh khi gần hạn nộp bài. | Học viên, Phụ huynh | Could |
| M10-010 | Học online/LMS | Bảo mật lớp online | Chỉ học viên trong lớp mới thấy link và tài liệu online. | Admin | Must |
| M11-001 | Nhân sự & phân công công việc | Tài khoản nhân viên | Tạo tài khoản cho tư vấn, giáo viên, kế toán, marketing, admin. | Admin | Must |
| M11-002 | Nhân sự & phân công công việc | Hồ sơ nhân sự | Lưu thông tin cơ bản, chức vụ, chuyên môn, liên hệ. | Admin | Should |
| M11-003 | Nhân sự & phân công công việc | Phân công công việc | Tạo task, người phụ trách, deadline, độ ưu tiên. | Admin, Nhân viên | Should |
| M11-004 | Nhân sự & phân công công việc | Trạng thái task | Chưa làm, đang làm, chờ duyệt, hoàn thành, quá hạn. | Admin, Nhân viên | Should |
| M11-005 | Nhân sự & phân công công việc | Ghi chú/trao đổi task | Nhân viên cập nhật tiến độ và trao đổi trong task. | Nhân viên | Could |
| M11-006 | Nhân sự & phân công công việc | Thông báo deadline | Nhắc việc sắp đến hạn/quá hạn. | Nhân viên | Should |
| M11-007 | Nhân sự & phân công công việc | KPI tư vấn | Theo dõi số lead, số cuộc gọi, số đăng ký, doanh số. | Admin, BGĐ | Should |
| M11-008 | Nhân sự & phân công công việc | KPI giáo viên | Theo dõi số buổi dạy, điểm danh đúng hạn, nhận xét học viên. | Admin, BGĐ | Could |
| M11-009 | Nhân sự & phân công công việc | Phân quyền nhân sự | Nhân viên chỉ thấy công việc của mình; quản lý thấy nhóm phụ trách. | Admin | Must |
| M11-010 | Nhân sự & phân công công việc | Báo cáo công việc | Thống kê task theo người, trạng thái, quá hạn. | Admin | Could |
| M12-001 | Cổng phụ huynh/học viên | Đăng nhập phụ huynh | Phụ huynh đăng nhập bằng SĐT/tài khoản được cấp. | Phụ huynh | Should |
| M12-002 | Cổng phụ huynh/học viên | Thông tin con | Xem hồ sơ cơ bản, lớp đang học, giáo viên phụ trách. | Phụ huynh | Must |
| M12-003 | Cổng phụ huynh/học viên | Lịch học | Xem lịch học, lịch đổi, lịch học bù. | Phụ huynh, Học viên | Must |
| M12-004 | Cổng phụ huynh/học viên | Điểm danh | Xem tình trạng chuyên cần từng buổi. | Phụ huynh | Must |
| M12-005 | Cổng phụ huynh/học viên | Học phí | Xem học phí đã đóng, còn thiếu, hạn thanh toán. | Phụ huynh | Must |
| M12-006 | Cổng phụ huynh/học viên | Nhận xét giáo viên | Xem nhận xét buổi học/tháng/cuối khóa. | Phụ huynh | Should |
| M12-007 | Cổng phụ huynh/học viên | Tài liệu học tập | Xem tài liệu được giáo viên/admin cho phép. | Học viên, Phụ huynh | Should |
| M12-008 | Cổng phụ huynh/học viên | Thông báo trung tâm | Nhận thông báo nghỉ học, đổi lịch, sự kiện, nhắc phí. | Phụ huynh, Học viên | Must |
| M12-009 | Cổng phụ huynh/học viên | Đăng ký học bù | Phụ huynh gửi yêu cầu học bù nếu trung tâm cho phép. | Phụ huynh | Could |
| M12-010 | Cổng phụ huynh/học viên | Bảo mật dữ liệu | Phụ huynh chỉ xem thông tin của con mình. | Admin | Must |
| M13-001 | Tin tức/CMS | Quản lý chuyên mục | Tạo chuyên mục Tiếng Anh, Du học, Hoạt động trung tâm, Thông báo. | Marketing, Admin | Must |
| M13-002 | Tin tức/CMS | Đăng bài viết | Soạn bài, ảnh đại diện, nội dung, tác giả, ngày đăng. | Marketing, Admin | Must |
| M13-003 | Tin tức/CMS | Nháp/duyệt/xuất bản | Bài viết có trạng thái nháp, chờ duyệt, đã đăng. | Marketing, Admin | Should |
| M13-004 | Tin tức/CMS | SEO bài viết | Tiêu đề SEO, mô tả SEO, từ khóa, URL slug. | Marketing | Should |
| M13-005 | Tin tức/CMS | Quản lý banner | Tạo/sửa banner trang chủ và landing page. | Marketing, Admin | Should |
| M13-006 | Tin tức/CMS | Thư viện ảnh | Lưu ảnh hoạt động, ảnh lớp học, ảnh sự kiện. | Marketing, Admin | Could |
| M13-007 | Tin tức/CMS | Tìm kiếm bài viết | Tìm theo tiêu đề, chuyên mục, trạng thái, ngày đăng. | Marketing | Must |
| M13-008 | Tin tức/CMS | Bình luận/liên hệ từ bài viết | Có form liên hệ cuối bài để chuyển lead về CRM nếu cần. | Khách, Tư vấn | Should |
| M13-009 | Tin tức/CMS | Phân quyền xuất bản | Marketing tạo bài, Admin duyệt nếu cần. | Marketing, Admin | Should |
| M13-010 | Tin tức/CMS | Ẩn/xóa bài | Cho phép ẩn bài, xóa bài theo quyền; lưu lịch sử thao tác. | Admin | Should |
| M14-001 | Báo cáo/Dashboard | Dashboard tổng quan | Hiển thị lead mới, học viên mới, doanh thu, công nợ, lớp đang học. | BGĐ, Admin | Must |
| M14-002 | Báo cáo/Dashboard | Báo cáo tuyển sinh | Lead theo nguồn, trạng thái, tư vấn viên, tỷ lệ chuyển đổi. | BGĐ, Admin | Must |
| M14-003 | Báo cáo/Dashboard | Báo cáo học phí | Doanh thu theo ngày/tháng/khóa/lớp, công nợ, học viên sắp hết phí. | BGĐ, Kế toán | Must |
| M14-004 | Báo cáo/Dashboard | Báo cáo chuyên cần | Tỷ lệ điểm danh theo lớp, học viên nghỉ nhiều, giáo viên chưa chốt điểm danh. | Admin, BGĐ | Must |
| M14-005 | Báo cáo/Dashboard | Báo cáo khóa học | Lớp sắp kết thúc, tiến độ từng lớp, số buổi còn lại. | Admin, BGĐ | Must |
| M14-006 | Báo cáo/Dashboard | Báo cáo lớp học | Sĩ số, trạng thái lớp, lớp chờ mở, lớp cần tuyển thêm. | Admin | Should |
| M14-007 | Báo cáo/Dashboard | Báo cáo giáo viên | Lịch dạy, số buổi dạy, lớp phụ trách. | Admin | Should |
| M14-008 | Báo cáo/Dashboard | Báo cáo task | Công việc quá hạn, công việc hoàn thành theo nhân viên. | Admin | Could |
| M14-009 | Báo cáo/Dashboard | Xuất báo cáo | Xuất Excel/PDF theo bộ lọc thời gian. | Admin, BGĐ | Should |
| M14-010 | Báo cáo/Dashboard | Phân quyền báo cáo | Chỉ BGĐ/Admin xem báo cáo tổng; kế toán chỉ xem báo cáo tài chính được phân quyền. | Admin | Must |
| M15-001 | Cấu hình & bảo mật | Quản lý tài khoản | Tạo/sửa/khóa tài khoản người dùng. | Super Admin, Admin | Must |
| M15-002 | Cấu hình & bảo mật | Phân quyền theo vai trò | Cấu hình quyền xem/thêm/sửa/xóa/xuất dữ liệu theo vai trò. | Super Admin | Must |
| M15-003 | Cấu hình & bảo mật | Nhật ký hệ thống | Lưu lịch sử đăng nhập và thao tác quan trọng: sửa học phí, xóa dữ liệu, đổi quyền. | Super Admin | Must |
| M15-004 | Cấu hình & bảo mật | Sao lưu dữ liệu | Có cơ chế backup định kỳ cơ sở dữ liệu và file học liệu. | Super Admin, Nhà cung cấp | Must |
| M15-005 | Cấu hình & bảo mật | Khôi phục dữ liệu | Có quy trình restore khi lỗi hệ thống. | Nhà cung cấp | Must |
| M15-006 | Cấu hình & bảo mật | Bảo mật mật khẩu | Mật khẩu được mã hóa, có chức năng đổi/quên mật khẩu. | Tất cả | Must |
| M15-007 | Cấu hình & bảo mật | Phân quyền file | File học liệu không truy cập công khai nếu chưa được cấp quyền. | Admin | Must |
| M15-008 | Cấu hình & bảo mật | Cấu hình trung tâm | Thông tin trung tâm, chi nhánh, phòng học, ca học, năm học. | Admin | Should |
| M15-009 | Cấu hình & bảo mật | Thông báo hệ thống | Cấu hình mẫu thông báo đổi lịch, nhắc phí, nghỉ học. | Admin | Should |
| M15-010 | Cấu hình & bảo mật | Hiệu năng và ổn định | Hệ thống hoạt động ổn định với dữ liệu tăng dần và nhiều người dùng đồng thời. | Tất cả | Must |

# 7. Ma trận phân quyền đề xuất

| Phân hệ | Super Admin | Admin | Tư vấn | Giáo viên | Kế toán | Marketing | Phụ huynh | Học viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Website/CMS | CRUD | CRUD | Xem lead | - | - | CRUD | Xem | Xem |
| CRM | CRUD | CRUD | CRUD lead được giao | - | - | Xem nguồn | - | - |
| Học viên | CRUD | CRUD | Xem/sửa CSKH | Xem lớp mình | Xem tài chính | - | Xem con | Xem bản thân |
| Khóa học | CRUD | CRUD | Xem | Xem | - | - | Xem | Xem |
| Lớp học | CRUD | CRUD | Xem | Xem lớp mình | - | - | Xem con | Xem |
| Thời khóa biểu | CRUD | CRUD | Xem | Xem lịch mình | - | - | Xem | Xem |
| Học phí | CRUD | Xem/duyệt | Xem trạng thái | - | CRUD | - | Xem con | Xem bản thân |
| Điểm danh | CRUD | CRUD | Xem | Tạo/sửa trước chốt | - | - | Xem con | Xem bản thân |
| Học liệu | CRUD | CRUD | - | Xem/tải được phân quyền | - | - | Xem được cấp | Xem được cấp |
| LMS | CRUD | CRUD | - | CRUD lớp mình | - | - | Xem con | Học/nộp bài |
| Báo cáo | Toàn bộ | Theo quyền | KPI cá nhân | Lớp mình | Tài chính | Marketing | - | - |

# 8. Quy trình nghiệp vụ chính

## Tuyển sinh từ website đến đăng ký học

Khách để lại thông tin trên form website.

Dữ liệu tự tạo lead trong CRM.

Admin/tư vấn viên nhận lead và liên hệ.

Tư vấn viên cập nhật trạng thái, ghi chú, hẹn test đầu vào.

Sau khi test, nhập kết quả và đề xuất lớp/khóa.

Khi học viên đăng ký, tạo hồ sơ học viên, gán lớp và tạo khoản học phí.

## Giáo viên dạy theo thời khóa biểu

Admin tạo lớp, khóa học và thời khóa biểu.

Admin gắn bài giảng/tài liệu vào từng buổi học.

Giáo viên đăng nhập xem lịch dạy hằng ngày.

Giáo viên mở buổi học, xem tên bài và tài liệu cần dạy.

Sau buổi học, giáo viên điểm danh và ghi nhận xét nếu cần.

## Theo dõi khóa học và tái đăng ký

Hệ thống cập nhật số buổi đã học sau mỗi buổi.

Khi lớp/học viên sắp hết khóa, hệ thống cảnh báo admin/tư vấn.

Tư vấn viên liên hệ phụ huynh để tư vấn khóa tiếp theo.

Kế toán tạo khoản học phí mới khi học viên tái đăng ký.

## Học phí - công nợ

Kế toán tạo gói học phí hoặc khoản phải thu cho học viên.

Khi phụ huynh đóng phí, kế toán ghi nhận thanh toán và in phiếu thu.

Hệ thống cập nhật còn thiếu/còn buổi.

Admin/BGĐ xem báo cáo doanh thu và công nợ.

## Phụ huynh theo dõi học tập

Phụ huynh đăng nhập cổng phụ huynh.

Xem lịch học, điểm danh, học phí, nhận xét, thông báo.

Nhận thông báo đổi lịch, nghỉ học, nhắc phí hoặc kết quả học tập.

# 9. Yêu cầu phi chức năng

| Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Giao diện | Giao diện tiếng Việt, dễ dùng, tối ưu trên desktop và mobile. Các thao tác thường dùng không quá 3 bước. |
| Hiệu năng | Trang danh sách tải nhanh với bộ lọc; hệ thống đáp ứng tốt khi có nhiều học viên/lớp/tài liệu. |
| Bảo mật | Đăng nhập bảo mật, phân quyền theo vai trò, mã hóa mật khẩu, chống truy cập trái phép vào file. |
| Sao lưu | Dữ liệu và file được sao lưu định kỳ; có quy trình khôi phục khi sự cố. |
| Nhật ký | Các thao tác nhạy cảm như sửa học phí, xóa học viên, đổi quyền phải có log. |
| Khả năng mở rộng | Có thể thêm nhiều khóa học, nhiều cơ sở, nhiều chi nhánh, nhiều vai trò mới. |
| Tương thích | Hoạt động tốt trên Chrome/Edge/Safari; hỗ trợ điện thoại Android/iPhone ở mức responsive web. |
| Dữ liệu | Có chức năng nhập/xuất Excel cho học viên, lớp, học phí, điểm danh và báo cáo. |

# 10. Dữ liệu chính cần quản lý

| Đối tượng dữ liệu | Trường thông tin đề xuất |
| --- | --- |
| Học viên | Mã HV, họ tên, ngày sinh, trường, lớp ở trường, phụ huynh, SĐT, email, địa chỉ, trạng thái. |
| Phụ huynh | Họ tên, SĐT, email, quan hệ, tài khoản đăng nhập, học viên liên kết. |
| Lead/khách tiềm năng | Họ tên, SĐT, nhu cầu, nguồn, trạng thái, tư vấn viên, lịch sử chăm sóc. |
| Khóa học | Mã khóa, tên khóa, cấp độ, độ tuổi, số buổi, thời lượng, học phí, giáo trình. |
| Lớp học | Mã lớp, khóa học, giáo viên, sĩ số, phòng, lịch học, trạng thái. |
| Buổi học | Ngày, giờ, lớp, giáo viên, phòng, bài học, học liệu, trạng thái điểm danh. |
| Học phí | Khoản phải thu, đã thu, còn thiếu, ưu đãi, phiếu thu, ngày thanh toán, người thu. |
| Điểm danh | Học viên, buổi học, trạng thái, ghi chú, người điểm danh, thời gian chốt. |
| Học liệu | Tên file, loại file, khóa học, unit, quyền truy cập, phiên bản, người tải lên. |
| Bài viết | Tiêu đề, chuyên mục, nội dung, ảnh, trạng thái, SEO, ngày đăng. |

# 11. Danh sách báo cáo cần có

| Tên báo cáo | Nội dung cần thể hiện |
| --- | --- |
| Báo cáo tuyển sinh | Số lead, nguồn lead, trạng thái lead, tỷ lệ chuyển đổi, doanh số theo tư vấn viên. |
| Báo cáo học viên | Học viên mới, học viên đang học, bảo lưu, nghỉ học, hoàn thành khóa. |
| Báo cáo lớp học | Số lớp đang học, chờ mở, hoàn thành; sĩ số từng lớp; lớp sắp kết thúc. |
| Báo cáo khóa học | Tiến độ từng lớp/học viên, số buổi đã học/còn lại, khóa sắp hết. |
| Báo cáo học phí | Doanh thu ngày/tháng, công nợ, học viên sắp hết phí, phiếu thu. |
| Báo cáo điểm danh | Chuyên cần theo lớp, học viên nghỉ nhiều, vắng có phép/không phép, đi muộn. |
| Báo cáo giáo viên | Lịch dạy, số buổi dạy, lớp phụ trách, tình trạng chốt điểm danh. |
| Báo cáo marketing | Bài viết, landing page, form đăng ký, nguồn khách từ website. |

# 12. Giai đoạn triển khai đề xuất

| Giai đoạn | Nội dung |
| --- | --- |
| Giai đoạn 1 - MVP bắt buộc | Website giới thiệu, CRM tuyển sinh, học viên, lớp học, khóa học, thời khóa biểu, học phí, điểm danh, học liệu cơ bản, phân quyền, báo cáo cơ bản. |
| Giai đoạn 2 - Vận hành nâng cao | Cổng phụ huynh/học viên, thông báo tự động, học bù, nhận xét học viên, dashboard nâng cao, nhập/xuất Excel nâng cao. |
| Giai đoạn 3 - Học online & tự động hóa | LMS, bài tập online, kiểm tra online, video bài giảng, KPI nhân sự, tích hợp Zalo/SMS/email, AI tạo báo cáo học tập nếu cần. |

# 13. Tiêu chí nghiệm thu sơ bộ

| Tiêu chí | Mô tả nghiệm thu |
| --- | --- |
| Đúng phân quyền | Mỗi vai trò đăng nhập chỉ thấy chức năng và dữ liệu được phép. |
| Đúng nghiệp vụ | CRM, học viên, lớp, lịch học, học phí, điểm danh, học liệu vận hành theo quy trình trung tâm. |
| Dữ liệu liên thông | Lead chuyển thành học viên; học viên gán lớp; lịch học gắn điểm danh; khóa học gắn số buổi; học phí gắn học viên. |
| Báo cáo chính xác | Số liệu báo cáo khớp dữ liệu nhập thực tế và có bộ lọc thời gian. |
| Dễ sử dụng | Nhân viên tư vấn, giáo viên, kế toán có thể thao tác sau khi được hướng dẫn ngắn. |
| Không lỗi nghiêm trọng | Không mất dữ liệu, không sai học phí, không sai phân quyền, không lộ dữ liệu phụ huynh/học viên. |
| Tài liệu bàn giao | Có tài khoản admin, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn backup, thông tin hosting/domain/source code theo hợp đồng. |

# 14. Câu hỏi cần chốt với đơn vị làm web

Website làm dạng mã nguồn riêng hay dùng nền tảng có sẵn? Có bàn giao source code không?

Chi phí đã bao gồm hosting, domain, SSL, bảo trì, backup chưa?

Có giới hạn số tài khoản, số học viên, số file học liệu, dung lượng lưu trữ không?

Hệ thống có hỗ trợ nhập/xuất Excel cho học viên, học phí, điểm danh không?

Có phân quyền chi tiết đến từng chức năng xem/thêm/sửa/xóa/xuất dữ liệu không?

Khi sửa dữ liệu học phí hoặc xóa dữ liệu có lưu nhật ký không?

Có cổng phụ huynh/học viên trong giai đoạn đầu không hay tách giai đoạn sau?

Có tích hợp Zalo/SMS/email thông báo không? Chi phí tin nhắn tính thế nào?

Bảo trì sau bàn giao gồm sửa lỗi bao lâu? Nâng cấp tính phí thế nào?

Tiến độ triển khai, mốc demo, nghiệm thu và thanh toán chia theo giai đoạn ra sao?

# 15. Ghi chú triển khai cho Việt Mỹ Global

Nên ưu tiên làm giai đoạn 1 thật chắc để quản lý dữ liệu trung tâm, sau đó mới mở rộng học online nâng cao.

Nên yêu cầu đơn vị làm web demo quy trình thực tế: từ khách đăng ký -> tư vấn -> test -> tạo học viên -> xếp lớp -> tạo học phí -> điểm danh -> phụ huynh xem thông tin.

Nên yêu cầu có tài khoản demo cho từng vai trò: Admin, Tư vấn, Giáo viên, Kế toán, Phụ huynh, Học viên để kiểm thử phân quyền.

Nên chốt rõ dữ liệu nào được nhập Excel ban đầu: danh sách học viên, lớp học, khóa học, học phí cũ, giáo viên, phụ huynh.

--- Hết tài liệu SRS phiên bản 1.0 ---